ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

MVP сервиса видеоконференций
с нативными опросами и голосованиями

Основа: пункт 5.1 бизнес-плана проекта
Команда: Мусаев Владимир, Сафронов Кирилл, Донсков Яков, Юркив Даниил
Срок: около 2,5 месяцев

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Статус | MVP для учебного проекта |
| Frontend | Vue 3 + JavaScript + Vite + Vuetify |
| Backend | NestJS + Prisma + PostgreSQL |
| Media | LiveKit (WebRTC) |
| Realtime | NestJS WebSocket + Redis |
| Роли пользователей | Участник, Организатор, Модератор |
| Плановый срок | 10 недель разработки + 1 резервная неделя |

1. Цель проекта

Разработать веб-сервис видеоконференций, в котором зарегистрированный пользователь может создавать и проводить конференции, а приглашенные участники - входить по ссылке без регистрации. Во время встречи должны поддерживаться аудио/видео, демонстрация экрана, опросы, голосования и минимальная модерация.

Сервис создается как ограниченный MVP. Цель - реализовать и стабилизировать основной пользовательский сценарий, а не повторить весь функционал Контур Толк.

2. Границы MVP

2.1. Входит в MVP

Регистрация по email с реальным подтверждением адреса.

Вход, refresh-сессия, выход и восстановление пароля.

Создание, просмотр, изменение, отмена и удаление своих конференций.

Гостевой вход в конференцию по ссылке без регистрации с указанием имени.

Prejoin: выбор камеры/микрофона, preview и проверка разрешений браузера.

WebRTC-встреча: аудио, видео, сетка участников, активный говорящий, mute/camera off, демонстрация экрана и reconnect.

Опросы: создание черновика, варианты ответа, публикация, ответы, live-результаты и закрытие.

Голосования: создание черновика, публикация, один бюллетень на участника, скрытие промежуточных результатов, закрытие и итог.

Минимальная модерация: mute участника, удаление, запрет повторного входа в текущую сессию, завершение конференции.

Базовые логи, мониторинг, резервное копирование и возможность отката релиза.

2.2. Не входит в MVP

Чат и обмен файлами.

Запись и транскрибация.

Вебинары и трансляции.

Календарные интеграции и повторяющиеся встречи.

SSO, платежи и мобильные приложения.

Виртуальные фоны, AI-функции, доски и реакции.

Собственная реализация SFU/медиасервера.

3. Команда и ответственность

| Код | Роль | Основная зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| bc1 | Донсков Яков | Архитектура backend, PostgreSQL/Prisma, Auth, CI/CD, базовая инфраструктура |
| bc2 | Сафронов Кирилл | Conferences, WebSocket, LiveKit, Polls/Votes, интеграции |
| fr1 | Мусаев Владимир | Архитектура Vue, Auth, кабинет, CRUD конференций, основная интеграция API |
| fr2 | Юркив Даниил | Prejoin, Conference Room, LiveKit UI, участники, Polls/Votes |

Отдельных QA, DevOps и дизайнера в команде нет. Тестирование выполняет вся команда, инфраструктурные задачи преимущественно ведет BE1. Каждый разработчик отвечает за проверку своей части и интеграцию с соседними модулями.

4. Технологический стек

| Слой | Технологии |
| --- | --- |
| Frontend | Vue 3, TypeScript, Vite, Vue Router, Pinia, Vuetify, LiveKit JS SDK |
| Backend | NestJS, REST API, WebSocket |
| ORM / DB | Prisma ORM, PostgreSQL |
| Realtime | NestJS WebSocket + Redis |
| Media | Self-hosted LiveKit, WebRTC, STUN/TURN |
| API documentation | Swagger / OpenAPI |
| Развертывание | Docker / Docker Compose, staging и итоговое учебное окружение |

Принцип архитектуры: бизнес-логика, права, конференции, опросы и голосования находятся в NestJS. Передача аудио, видео и screen share выполняется LiveKit. Не разрабатывать собственный SFU.

5. Пользовательские роли

| Роль | Назначение | Основные права |
| --- | --- | --- |
| Участник | Гость конференции; регистрация не обязательна | Вход по ссылке, имя, prejoin, камера/микрофон, screen share по разрешенной политике, ответы на опросы, участие в голосованиях, выход |
| Организатор | Зарегистрированный владелец конференции | Создание/редактирование/отмена, старт и завершение, назначение модератора, создание и управление опросами/голосованиями, модерация участников |
| Модератор | Зарегистрированный помощник организатора | Управление участниками внутри встречи, публикация/закрытие опросов и голосований, mute/remove, завершение встречи при делегировании |

Для MVP гостевой пользователь может быть только Участником. Организатор и Модератор должны иметь зарегистрированные и подтвержденные аккаунты.

6. Функциональные требования

6.1. Авторизация

Регистрация по уникальному email и паролю.

Отправка реального письма с одноразовой ссылкой подтверждения.

Вход только после подтверждения email.

Access/refresh-сессия, logout.

Восстановление пароля через одноразовый email-токен.

6.2. Кабинет и конференции

Список своих конференций с названием, датой, временем, статусом и ссылкой.

Создание конференции с названием, необязательным описанием, датой и временем.

Автоматическая генерация уникального непредсказуемого slug.

Редактирование, отмена и удаление в разрешенных состояниях.

Запуск и завершение конференции.

Копирование ссылки приглашения.

6.3. Гостевой вход и Prejoin

Маршрут /join/:slug доступен без авторизации.

Гость вводит отображаемое имя; аккаунт для него не создается.

Перед подключением показывается preview камеры, выбор камеры/микрофона, индикатор микрофона и обработка browser permissions.

После проверки backend создает ConferenceParticipant и выдает краткоживущий media token.

6.4. Видеоконференция

Аудио и видео нескольких участников через LiveKit.

Сетка участников и визуальное выделение активного говорящего.

Включение/выключение своего микрофона и камеры.

Демонстрация экрана и остановка демонстрации.

Список участников с именем и ролью.

Корректный reconnect после кратковременного разрыва сети.

6.5. Модерация

Организатор/модератор может выключить микрофон участника.

Удалить участника из текущей конференции.

Запретить повторный вход удаленного участника в текущую сессию.

Завершить конференцию для всех.

6.6. Опросы

Статусы: DRAFT → OPEN → CLOSED.

Создание вопроса и минимум двух вариантов ответа.

Поддержка одиночного и множественного выбора.

Публикация во время конференции через WebSocket.

Участник может изменить ответ, пока опрос открыт.

Live-результаты обновляются в реальном времени.

После закрытия новые ответы не принимаются.

6.7. Голосования

Статусы: DRAFT → OPEN → CLOSED.

Формулировка и варианты фиксируются после открытия.

При открытии фиксируется список допущенных участников.

Один бюллетень на одного участника; дубль блокируется ограничением БД.

Промежуточный результат участникам не показывается.

После закрытия публикуется финальный результат.

6.8. Realtime

Медиа передается только через LiveKit. Бизнес-события участников, опросов, голосований и состояния конференции передаются через NestJS WebSocket. PostgreSQL является источником истины; Redis используется для realtime/presence и межпроцессной доставки.

Минимальные события: conference.started, conference.ended, participant.joined, participant.left, participant.updated, poll.published, poll.results.updated, poll.closed, vote.opened, vote.closed, state.snapshot.

7. Frontend: страницы и структура

| Маршрут | Назначение |
| --- | --- |
| /register | Регистрация |
| /verify-email | Подтверждение email |
| /login | Вход |
| /forgot-password | Запрос восстановления пароля |
| /reset-password | Установка нового пароля |
| /conferences | Кабинет и список конференций |
| /conferences/create | Создание конференции |
| /conferences/:id/edit | Редактирование конференции |
| /join/:slug | Гостевой вход и переход к prejoin |
| /conference/:id | Основной экран конференции |

Рекомендуемая структура frontend: app, pages, components, features/auth, features/conference, features/poll, features/vote, features/moderation, stores, api, media, realtime, router, utils. Все frontend-файлы пишутся на JavaScript; TypeScript не используется.

8. Backend: модули и API

| Модуль | Ответственность |
| --- | --- |
| AuthModule | Регистрация, verification, login, refresh, logout, reset password |
| UsersModule | Профиль и базовые данные пользователя |
| ConferencesModule | CRUD, статусы, владелец, модераторы, start/end/join |
| ParticipantsModule | Участие, роли, presence, moderation, deny rejoin |
| PollsModule | Черновики, публикация, ответы, live-агрегат, закрытие |
| VotesModule | Черновики, eligible voters, ballots, закрытие и итог |
| RealtimeModule | WebSocket, комнаты, события, snapshot после reconnect |
| MediaModule | LiveKit room lifecycle, media token, webhook |
| MailModule | Email verification и password reset |
| PrismaModule | Доступ к PostgreSQL и миграции |

8.1. Минимальный REST API

| Область | Endpoint-ы MVP |
| --- | --- |
| Auth | POST /auth/register; /verify-email; /login; /refresh; /logout; /password/forgot; /password/reset |
| Conferences | GET/POST /conferences; GET/PATCH/DELETE /conferences/:id; POST /conferences/:id/start; /end; /join |
| Participants | GET /conferences/:id/participants; POST .../:pid/mute; DELETE .../:pid |
| Polls | POST /conferences/:id/polls; PATCH/DELETE /polls/:id; POST /polls/:id/publish; /responses; /close; GET /polls/:id/results |
| Votes | POST /conferences/:id/votes; PATCH/DELETE /votes/:id; POST /votes/:id/open; /ballots; /close; GET /votes/:id/results |

9. Ключевые сущности данных

| Сущность | Назначение / ключевое ограничение |
| --- | --- |
| User | Учетная запись, unique email, passwordHash, emailVerifiedAt |
| RefreshSession | Ротируемая refresh-сессия |
| Conference | ownerId, unique slug, status, startsAt/endedAt |
| ConferenceModerator | Связь конференции и зарегистрированного модератора |
| ConferenceParticipant | Фактический участник: userId или guestId, displayName, role, joinedAt/leftAt |
| Poll / PollOption | Опрос и варианты |
| PollResponse | Один логический ответ участника на опрос |
| Vote / VoteOption | Голосование и варианты |
| VoteEligibleParticipant | Зафиксированный список допущенных к голосованию |
| VoteBallot | Уникальный бюллетень voteId + participantId |

10. План-график разработки по ролям

План рассчитан на учебную команду из четырех человек, работающую в свободное время. Основной срок — 10 недель, 11-я неделя является резервом. Новые функции в резерв не планируются.

| Нед. | Фокус | BE1 | BE2 | FE1 | FE2 | Результат недели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Foundation | NestJS, PostgreSQL, Prisma, Docker, Swagger, CI | LiveKit spike, WebSocket architecture | Vue/Vite, Router, Pinia, Vuetify, API client | UI base, Conference Room prototype, LiveKit JS spike | Скелет проекта и рабочие окружения |
| 2 | Auth | User/Session, register, Argon2, JWT/refresh | Mail, verification, password reset | Register/Login, auth store, guards | Verify/Forgot/Reset UI, validation | Регистрация → email → login |
| 3 | Conferences | Conference model, CRUD, states, permissions | start/end, slug, join, participant model | Список/создание/редактирование конференций | /join/:slug, ввод имени, UI статусов | Создание и открытие ссылки |
| 4 | Prejoin + LiveKit | Проверки доступа, media token | LiveKit integration, room lifecycle, webhook | Prejoin, устройства и permissions | LiveKit connect, local/remote tracks | Два браузера видят и слышат друг друга |
| 5 | Conference Room | Participant state, roles | Realtime participants, reconnect | VideoGrid, tiles, active speaker, layout | Mute/camera, screen share, reconnect UI | Стабильная базовая видеовстреча |
| 6 | Moderation | RBAC organizer/moderator/participant | mute/remove/deny rejoin/end for all | Participants panel, роли | Moderator menu и действия | Управление участниками |
| 7 | Polls | Poll schema/constraints | Poll API, WS events, live results | Poll creator/management | Participant poll UI/results | Полный E2E опроса |
| 8 | Votes | Vote schema/constraints | Vote API, eligible voters, realtime/final snapshot | Vote creator/management | Participant vote UI/result | Полный E2E голосования |
| 9 | Integration | Fix API/DB/security, integration tests | Fix realtime/media/reconnect | E2E flows, API/UI fixes | Media/UX fixes, browser checks | Сквозной сценарий без блокеров |
| 10 | Finalization | Deploy config, backup, logs, CI/CD | TURN/LiveKit config, monitoring, fixes | Adaptive UI, error states, polishing | Media errors, browser regression | Готовый MVP и документация |
| 11 | Резерв | Только баги и стабилизация | Только баги и стабилизация | Только баги и стабилизация | Только баги и стабилизация | Резерв под риски WebRTC/интеграции |

11. Организация разработки

11.1. Git workflow

Ветки: main, feature/*, fix/*. Прямой push в main запрещен. Изменения попадают через Pull Request после review другим разработчиком. Рабочий поток: feature/* → Pull Request → develop → проверка → main.

11.2. Definition of Done

1.  Функциональность реализована согласно ТЗ.

2.  Frontend и backend интегрированы.

3.  Основные ошибки и негативные сценарии обработаны.

4.  Код прошел review.

5.  Изменения прошли CI.

6.  Функциональность проверена минимум еще одним участником команды.

7.  Для критического сценария добавлен подходящий unit/integration/E2E тест.

8.  Swagger/OpenAPI и README обновлены, если изменился контракт или способ запуска.

12. Критерии готовности MVP

MVP считается готовым, если стабильно выполняется основной сквозной сценарий:

1.  Регистрация организатора.

2.  Подтверждение email.

3.  Вход в кабинет.

4.  Создание конференции и получение ссылки.

5.  Вход второго человека по ссылке без регистрации.

6.  Prejoin и подключение аудио/видео.

7.  Работа camera/mute и демонстрации экрана.

8.  Проведение опроса с live-результатом.

9.  Проведение голосования с одним бюллетенем на участника и итогом после закрытия.

10.  Модерация участника.

11.  Завершение конференции.

Дополнительно: нет критических блокирующих дефектов в основном сценарии; reconnect работает в типичном кратковременном обрыве сети; проект разворачивается по инструкции команды; БД и ключевые конфигурации имеют резервную копию/восстанавливаемый вариант для учебного окружения.